## Slide 1
2026年上半年工作汇报
一站式 DataOps / 信创改造 / 研发交付 / 智能化建设
20260317 交接后 | 当前 6 个迭代
浅色技术汇报版
重点提示
境外中台建设
大数据引擎升级
用户信创切换
智能化能力落地
不超过10页
浅色技术汇报

## Slide 2
工作总览
02
上半年工作主线
重点工作
• 一站式 DataOps 建设持续扩展
• 信创改造与云原生切换推进
• 研发交付管理整合与提效
• 资产智能化与个人能力建设
交付规模
• 20260317 交接后推进 6 个迭代
• 统一数据源、元数据、血缘、稽核、安全等多模块协同
• 24 名开发商 + 9 名自有人员纳入晨会协同
管理看板
• 晨会看板、集成测试看板
• 缺陷问题看板、临时上线看板
• 通过看板提升透明度与节奏控制
2026年工作汇报 | DataOps / 信创 / 智能化

## Slide 3
一站式 DataOps 建设
03
境外中台建设
重点工作
• 统一数据源、元数据采集、数据地图、数据稽核
• 数据血缘、数据安全、离线开发、离线同步
• 查询探索、运维监控支持 Redshift 与镜像源
引擎与源能力升级
重点工作
• 支持 StarRocks 内表、mixed_iceberg
• 支持 OceanBase Oracle 模式
• 多模块适配统一推进，降低后续接入成本
用户信创支持
• 数据源支持用户切换类型、切换绑定关系
• 离线同步支持批量复制、提交、校验、下线、切换
组织架构适配
• 多个 owner 转交
• 权限流程支持 OA 委托
• 作业流 Owner 转交联动空间绑定优化
2026年工作汇报 | DataOps / 信创 / 智能化

## Slide 4
实时同步与运维能力提升
04
同步链路扩展
重点工作
• MySQL / Oracle / GoldenDB -> DM
• DM -> Kafka / GoldenDB
• 覆盖增量同步与全量同步
运维能力建设
• 实时运维能力建设持续推进
• 围绕同步链路可观测、可定位、可恢复增强
• 提升生产问题处理效率与系统稳定性
提示：实时同步是 DataOps 从“离线建设”走向“生产级数据流转”的关键能力，应作为下半年持续强化方向。
2026年工作汇报 | DataOps / 信创 / 智能化

## Slide 5
信创改造建设
05
生产切换与降本
重点工作
• 完成数据稽核生产切换，满足合规要求
• 完成云原生容器化改造
• 旧机器下线，释放成本空间
安全与解耦
• 完成安全扫描
• 完成地图解耦改造
• 系统间依赖更松耦合，便于后续演进
Mapper 改造
重点工作
• 统一数据源 mapper 改造
• 数据血缘 mapper 改造
• 元数据采集 mapper 改造
2026年工作汇报 | DataOps / 信创 / 智能化

## Slide 6
研发交付管理整合
06
研发管理模式升级
重点工作
• 数据采建和管理晨会整合
• 20260501 后：24 开发商 + 9 自有人员参与晨会
• 以晨会、测试、缺陷、上线看板形成闭环
重点专项支撑
• Trinity 迁移与批量能力建设
• 数据资产信创改造
• 配合 AI 平台改造
开发效率提升
• 督促外包使用 AI 技术
• 提升 UT 编写、mapper 脚本翻译等效率
资源池协同
• 支撑其他系统
• 支撑 LLM、网关、大模型应用平台等工作
2026年工作汇报 | DataOps / 信创 / 智能化

## Slide 7
资产智能化与个人能力提升
07
资产智能化
重点工作
• 标准、码值、元数据 MCP 能力建设
• 探索数据源登记专家、查表助手等场景
• 从工具能力走向业务流程嵌入
能力学习
• opencode、claudecode、codex、workbuddy、QClaw、Zcode
• MCP、提示词工程、上下文工程
• 驾驭工程、循环工程等方法学习
Vibe Coding 实践
• 智能记录待办到 Wiki 并录入需求
• 智能优化 SQL
• 智能翻译元数据备注
2026年工作汇报 | DataOps / 信创 / 智能化

## Slide 8
问题与下半年重点
08
当前问题
• 前端人员较多，需求相对较少，人员匹配度需优化
• 智能化探索需尽快设计用户旅程
• 智能化方案选型需形成明确判断
下半年重点
重点工作
• 继续完善境外中台建设
• 升级各类驱动，支持用户信创切换场景
• 力争完成数据资产 mapper 改造与性能测试
• 完成数据源登记专家、查表助手等智能化建设
提示：下半年建议把重点压到“中台能力收敛 + 信创切换闭环 + 智能化样板落地”三件事上。
衡量方式：交付里程碑、性能测试结果、用户旅程验证、智能助手可用率。
2026年工作汇报 | DataOps / 信创 / 智能化

## Slide 9
2027 展望
09
趋势判断
• 用户需求、技术需求可能逐步减少
• 外包投入假设变化，需要提前思考交付模式
• 能力沉淀比单点交付更重要
能力建设方向
重点工作
• 建设领域专家能力
• 建设可复用 skill 与知识资产
• 将外包内容转化为流程、工具和规范
团队演进
• 教会外包使用大模型
• 以 AI 工具提升需求分析、开发、测试效率
• 推动团队从执行型向专家型转变
2026年工作汇报 | DataOps / 信创 / 智能化